# وثيقة المواصفات الفنية والمعمارية الكاملة لنظام الصادر والوارد الإلكتروني وإدارة مراسلات المشاريع الاستشارية

تم إعداد هذه الوثيقة المرجعية الشاملة لتكون المخطط الهندسي والتقني المعتمد لبناء وتطوير منظومة سحابية متكاملة لإدارة المراسلات والمستندات (صادر، وارد، وتوجيه داخلي) للمكاتب الاستشارية ومراكز إدارة المشاريع وشركات المقاولات. تغطي الوثيقة التحليل الميداني، والجدوى التقنية، والمعمارية الأمنية، وهياكل قواعد البيانات، وخوارزميات التكويد والترقيم الذري، وتفاصيل الواجهات، وخطة التنفيذ الميداني خطوة بخطوة.

## 1. التحليل الميداني للوضع الراهن ومتطلبات التطوير

### 1.1 قراءة وتحليل الشاشات والنظام القائم (As-Is System Analysis)

بناءً على فحص واجهات النظام الحالي وسجلات العمل الميدانية (بما في ذلك نماذج مركز استشارات العفيفي ونموذج مشروع إنشاء مبنى الحراص بوزارة الداخلية كود 1233)، تبينت المعطيات التشغيلية التالية:

- شاشة المتابعة وسجل القيود: يعتمد النظام الحالي على جداول مسطحة تعرض رقم القيد، التاريخ، جهة التوجيه، اسم المشروع، والموضوع، مع افتقارها لمؤشرات الحالة التفاعلية ومتابعة المدد الزمنية التعاقدية.

- إدخال البيانات والمعاملات: يتم إدخال الحقول بصورة يدوية منفصلة مع وجود خطر الخطأ البشري أو تكرار تسجيل الخطاب الوارد تحت أرقام قيد متعددة.

- الربط بين الوثيقة والبيانات: المستندات الممسوحة ضوئياً مفصولة عن دورة العمل، ويفتقر النظام إلى عارض ملفات PDF مدمج يتيح للمهندس القراءة والرد في واجهة واحدة.

- انعدام التتبع التعاقدي المتسلسل: صعوبة معرفة شجرة المعاملة (الخطاب الأصلي، التوجيه الداخلي، مسودة الرد، الخطاب الصادر النهائي) في شاشة موحدة.

### 1.2 الأهداف الاستراتيجية للمنظومة المطورة (To-Be Architecture)

- المركزية والأمان المطلق: تطبيق سياسة النظام المغلق (Closed-Circuit Enterprise System) ومنع أي وصول غير مصرح به.

- الترقيم الذري التلقائي (Atomic Numbering): منع تكرار الأرقام الصادرة نهائياً وعدم إهدار أي رقم مرجعي رسمي في مسودات ملغاة.

- الربط التعاقدي التبادلي (Cross-Referencing): إغلاق حلقة الوارد بالصادر تلقائياً لتوثيق حقوق المكتب الاستشاري.

- الأرشفة السحابية الفائقة بأقل تكلفة: فصل التخزين النصي عن تخزين الملفات والمرفقات الثقيلة.

## 2. دراسة الجدوى التقنية للبنية التحتية السحابية (Cloud Architecture)

### 2.1 التقييم الحسابي لمنصة Firebase (الخطة المجانية Spark Plan)

توفر منصة Firebase بيئة ممتازة لإدارة الحسابات وقواعد البيانات النصية، ولكنها تواجه عنق زجاجة حرج في التخزين المكتبي للمشاريع الهندسية:

| الخدمة السحابية | الحد المجاني (Spark) | التقييم التشغيلي لنظام الصادر والوارد |
| --- | --- | --- |
| خدمة التوثيق (Authentication) | 50,000 مستخدم نشط شهرياً | ممتاز جداً، كافٍ لأي شركة استشارات ومقاولات لسنوات طويلة. |
| قاعدة البيانات (Cloud Firestore) | 1 جيجابايت تخزين، 50 ألف قراءة/يوم، 20 ألف كتابة/يوم | كافٍ تماماً؛ مساحة الـ 1 جيجابايت تستوعب ما يزيد عن 200,000 سجل خطاب ومعاملة نصية. |
| تخزين الملفات (Firebase Storage) | 5 جيجابايت تخزين إجمالي، 1 جيجابايت تحميل يومياً | عنق زجاجة حرج؛ يمتلئ بالكامل بعد رفع 1000 خطاب بمرفقاتها الفنية (بمتوسط 5 ميجابايت للخطاب). |

### 2.2 المعمارية الهجينة المقترحة (Decoupled Cloud Architecture)

لضمان عمل النظام بصورة مجانية تماماً أو بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى سرعة:

- طبقة التوثيق والبيانات: الاعتماد على Firebase Authentication و Cloud Firestore لحفظ المستخدمين والصلاحيات والبيانات الوصفية وأرقام المعاملات.

- طبقة تخزين الوثائق والمخططات: ربط النظام بخدمة تخزين سحابية منفصلة مخصصة للملفات الضخمة (مثل مساحة حساب العمل Google Workspace عبر Google Drive API أو Cloudflare R2 ذو التكلفة الصفرية على سحب البيانات Zero Egress)، وتخزين رابط الوثيقة المشفر فقط في قاعدة البيانات.

## 3. البنية الأمنية الصارمة ونموذج الصلاحيات (Zero-Trust Security & RBAC)

### 3.1 بوابة الإقلاع المحمية (The Auth Gatekeeper)

يعمل التطبيق والموقع وفق سياسة صارمة تنص على عدم إمكانية استعراض أي واجهة أو بيانات دون تحقق أمني مسبق:

- حظر التسجيل الذاتي العام (No Public Sign-Up)؛ لا يوجد زر لإنشاء حساب في واجهة التطبيق نهائياً.

- عند الإقلاع، يتحقق النظام من وجود رمز جلسة ساري وموقع أمنياً. في حال عدم وجوده، يتم قفل جميع المسارات وتوجيه المستخدم إجبارياً إلى شاشة الدخول الموحدة.

- إغلاق الجلسة التلقائي في حالة الخمول لحماية سرية البيانات في حال ترك الجهاز بالموقع.

### 3.2 مصفوفة الصلاحيات المبنية على الأدوار (Role-Based Access Control)

| الدور الوظيفي | نطاق الرؤية للمشاريع | الصلاحيات الممنوحة | القيود والمحظورات |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير النظام (Super Admin) | جميع المشاريع | إنشاء الحسابات، ضبط المشاريع، مراجعة سجل التدقيق، التحكم بالإعدادات. | لا يحق له تعديل تاريخ خطاب معتمد. |
| مراقب المستندات (Doc Controller) | المشاريع المخصصة | تسجيل الوارد، حجز الصادر الرسمي بعد الاعتماد، رفع الملفات، الطباعة. | ممنوع من اعتماد الخطابات الفنية أو تعديل مسارات العمل. |
| مدير المشروع (Project Manager) | مشاريعه فقط | اعتماد الخطابات الصادرة، توجيه الوارد، تحديد تواريخ الرد (SLA). | لا يمكنه رؤية مشاريع الاستشاريين الآخرين. |
| مهندس الموقع / المكتب الفني | المعاملات المسندة إليه | إعداد مسودات الرد، فحص الوثائق الفنية، رفع المرفقات، تحديث الإنجاز. | لا يمكنه إصدار رقم صادر رسمي ولا يملك صلاحية الاعتماد. |
| مستعرض فقط (Auditor / Viewer) | مشاريع محددة | البحث والاطلاع واستخراج التقارير وسجلات الإكسل. | ممنوع منعاً باتاً من الإدخال أو التعديل أو الحذف. |

## 4. الهيكل البنائي لقواعد البيانات (Data Architecture & Schema)

### 4.1 جدول المستخدمين والصلاحيات (Users & Roles)

| اسم الحقل | نوع البيانات | الوصف التشغيلي |
| --- | --- | --- |
| User_ID | String (UID) | المعرف الفريد للمستخدم في خادم التوثيق. |
| Full_Name | String | الاسم الرباعي الرسمي للموظف أو المهندس. |
| Work_Email | String (Unique) | البريد الإلكتروني المهني المستخدم حصراً لتسجيل الدخول. |
| System_Role | Enum | (Admin, Doc_Controller, Project_Manager, Engineer, Viewer). |
| Department | String | القسم: (مكتب فني، إشراف، شؤون قانونية، إدارة عليا). |
| Assigned_Projects | Array of Strings | قائمة معرفات المشاريع المصرح له بالوصول إليها. |
| Account_Status | Boolean | (Active / Inactive) لتعطيل الوصول الفوري عند مغادرة العمل. |

### 4.2 جدول المشاريع (Projects)

| اسم الحقل | نوع البيانات | الوصف التشغيلي |
| --- | --- | --- |
| Project_ID | String (Key) | كود المشروع الهندسي المعتمد (مثال: PRJ-1233). |
| Project_Name | String | اسم المشروع (مثل: إنشاء مبنى الحراص بمدينة القصاصين الجديدة). |
| Client_Name | String | جهة الإسناد / المالك (مثل: وزارة الداخلية). |
| Contractor_Name | String | المقاول العام المنفذ للمشروع. |
| Project_Status | Enum | حالة المشروع: (Active, Suspended, Handed_Over). |

### 4.3 جدول سجل المراسلات المركزي (Correspondences)

| اسم الحقل | نوع البيانات | الوصف التشغيلي |
| --- | --- | --- |
| Doc_ID | String (UUID) | المعرف الداخلي غير المتغير في قاعدة البيانات. |
| Doc_Type | Enum | نوع المعاملة: (Incoming وارد / Outgoing صادر). |
| Serial_Number | String (Indexed) | الرقم المرجعي التلقائي المولد آلياً (مثال: 1233-CON-CTR-LTR-26-0042). |
| External_Ref_No | String | رقم الخطاب الأصلي المسجل على ورقة الجهة الراسلة. |
| Project_Ref | String (FK) | ربط بجدول المشاريع (Project_ID). |
| Classification | Enum | (LTR خطابات، SUB اعتمادات، RFI استفسارات، IPC مستخلصات...). |
| Subject | String | موضوع المعاملة والملخص التنفيذي. |
| Sender_Entity | String | الجهة المصدرة للخطاب. |
| Receiver_Entity | String | الجهة الموجه إليها الخطاب. |
| Priority | Enum | درجة الأهمية: (Normal عادي، Urgent عاجل، Immediate فوري). |
| Issue_Date | Date | تاريخ تحرير الخطاب الفعلي. |
| Received_Date | Timestamp | تاريخ ووقت وصول الخطاب واستلامه بالمكتب. |
| Status | Enum | الحالة: (Draft مسودة، Pending قيد الإجراء، Replied تم الرد، Closed مغلق). |
| Parent_Doc_ID | String (Nullable) | معرف المعاملة الأصلية التي يتم الرد عليها لتكوين الشجرة التعاقدية. |

### 4.4 الجداول المساندة (المرفقات، سير العمل، وسجل التدقيق)

- جدول المرفقات (Attachments): يشمل (File_ID, Doc_Ref, File_Name, Storage_Direct_URL, File_Size_MB, File_Category, Upload_Timestamp).

- جدول سير العمل والتكليفات (Workflow & Actions): يشمل (Action_ID, Doc_Ref, From_User, To_User, Action_Required, Instructions, Due_Date, Action_Status).

- جدول سجل الرقابة والتدقيق (Audit Trail): يشمل (Log_ID, User_Ref, Action_Type, Target_Doc, Timestamp, Old_Value, New_Value) وهو سجل للقراءة فقط غير قابل للتعديل أو المسح.

## 5. منظومة التكويد والترقيم الذري التلقائي (Project Coding & Atomic Logic)

### 5.1 الصيغة القياسية لترقيم الخطابات

تتبع المنظومة التركيبة الهندسية العالمية للمشاريع وفق الصياغة الموحدة:

[Project Code] - [Originator] - [Recipient] - [Doc Type] - [Year] - [Sequence Serial]

| عنصر الكود | الرمز البرمجي | مثال تطبيقي | الدلالة التعاقدية |
| --- | --- | --- | --- |
| كود المشروع | Project_Code | 1233 | عقد إنشاء مبنى الحراص |
| الجهة المنشئة | Originator | CON | الاستشاري (Consultant) |
| الجهة المستلمة | Recipient | CTR | المقاول العام (Contractor) |
| نوع الوثيقة | Doc_Type | LTR / SUB | خطاب رسمي / اعتماد مواد |
| السنة الميلادية | Year | 26 | سنة 2026 |
| العداد المتسلسل | Serial | 0045 | المعاملة رقم 45 لنفس النوع في السنة |

### 5.2 خوارزمية منع التكرار والتصادم (Atomic Sequence Logic)

لتفادي إصدار رقم مكرر في حال حفظ مستخدمين في نفس اللحظة:

- لا يتم توليد الرقم عبر عدّ الصفوف، بل عبر سجل عدادات مخصص (System Counters).

- تطبيق معاملة ذرية حصرية (Atomic Transaction) على سجل المفتاح المكون من Project_ID + Doc_Type + Year.

- قفل السجل لحظياً $\leftarrow$ قراءة القيمة الحالية $\leftarrow$ زيادة القيمة بمقدار 1 $\leftarrow$ حفظ القيمة الجديدة $\leftarrow$ فك القفل وتوليد الكود المركب.

- أثناء إعداد المسودات، يتم إعطاء معرّف مسودة مؤقت DRAFT-XXXX، ولا يُحجز الرقم التسلسلي الرسمي إلا عند الاعتماد النهائي من مدير المشروع لمنع وجود فجوات في تسلسل الأرقام الرسمية.

## 6. شاشات وتجربة استخدام التطبيق والموقع (UI/UX Architecture)

### 6.1 توزيع الشاشات الرئيسية

- شاشة تسجيل الدخول المحمية (Login Barrier): أول شاشة تظهر عند فتح التطبيق، تتطلب البريد الرسمي وكلمة المرور مع مؤشرات حماية الجلسة.

- لوحة القيادة والمؤشرات (Executive Dashboard): تعرض عدادات الخطابات الصادرة والواردة، المعاملات المتأخرة تعاقدياً (Overdue)، ونسبة الإنجاز الزمني.

- شاشة تسجيل الوارد (Inbound Entry): مجهزة بالبحث الفوري عن المشاريع، وتدقيق منع تكرار رقم الخطاب الخارجي (Anti-Duplicate Check)، ومنطقة سحب وإفلات المرفقات.

- شاشة مسودات الصادر والاعتماد (Outbound Hub): تتضمن محرر الخطابات، وربط الوارد السابق، ومحدد المراجع والمعتمد النهائي.

- شاشة سجل المراسلات المركزي (Omni-Search Grid): جدول تفاعلي ذكي يدعم الفلاتر المتعددة (حسب المشروع، التاريخ، الحالة، والتصنيف) مع تصدير فوري لملفات Excel.

- شاشة ملف المعاملة وشجرة المراسلات (Document Dossier & Thread): تجمع بيانات الخطاب، عارض الـ PDF الداخلي، وسلسلة الردود والمسودات السابقة.

## 7. الخوارزميات المنطقية وسير العمل التفصيلي (Algorithms & Flowcharts)

### 7.1 خوارزمية التحقق الأمني وإدارة الجلسات (Startup & Dynamic UI)

START: تشغيل التطبيق
├── 1. فحص الجلسة المحلية (Session Token Check)
│     ├── إذا كانت غير موجودة أو منتهية الصلاحية:
│     │     └── توجيه المستخدم إجبارياً إلى [شاشة تسجيل الدخول].
│     └── إذا كانت صالحة:
│           └── الانتقال إلى فحص ملف المستخدم.
├── 2. مصادقة الدخول (Authentication Verification)
│     ├── مطابقة البريد وكلمة المرور المشفرة.
│     └── إذا فشلت: تسجيل محاولة فاشلة وقفل الحساب مؤقتاً بعد 5 محاولات.
├── 3. فحص الحساب والصلاحيات من جدول (Users)
│     ├── هل Account_Status == Active؟
│     │     ├── لا: حظر الدخول وعرض رسالة "الحساب معطل، راجع الإدارة".
│     │     └── نعم: استدعاء (System_Role, Assigned_Projects).
└── 4. بناء الواجهة الديناميكية (Dynamic UI Dispatcher)
      ├── Admin: إظهار كافة القوائم، إدارة المستخدمين، وسجل التدقيق الشامل.
      ├── Doc_Controller: واجهات التسجيل السريع، الأرشفة، والطباعة.
      ├── Project_Manager: صندوق الاعتمادات، مراقبة المدد التعاقدية لمشاريعه.
      └── Engineer: مهام ومسودات المعاملات المكلف بها حصراً.
END

### 7.2 خوارزمية دورة حياة الخطاب الصادر وحجز الرقم الرسمي

START: إنشاء صادر جديد
├── المرحلة 1: المسودة (Drafting)
│     ├── اختيار المشروع، الجهة المستلمة، ونوع المعاملة.
│     ├── فحص هل الخطاب رد على وارد سابق؟
│     │     └── إذا كان رداً: ربط المعرف (Parent_Doc_ID = Inbound_ID).
│     ├── حفظ المعاملة برمز مؤقت: DRAFT-XXXX.
│     └── تعيين الحالة: (Draft).
├── المرحلة 2: دورة المراجعة والاعتماد (Internal Review)
│     ├── إرسال المسودة إلى مدير المشروع (Project Manager).
│     ├── قرار المدير:
│     │     ├── طلب تعديل: إعادة المسودة للمنشئ مع الملاحظات الفنية.
│     │     └── اعتماد وموافقة: الانتقال لمرحلة الترقيم الذري.
└── المرحلة 3: الترقيم الذري والإقفال النهائي (Atomic Finalization)
      ├── فتح معاملة ذرية مقفولة على سجل العداد (Project + Type + Year).
      ├── New_Sequence = Current_Sequence + 1.
      ├── حفظ العداد الجديد وفك القفل.
      ├── بناء الكود الرسمي: 1233-CON-CTR-LTR-26-0045.
      ├── تجميد السجل (Lock): منع تعديل النص أو التاريخ نهائياً.
      ├── ختم وتوليد وثيقة PDF نهائية بالباركود.
      └── تحديث حالة الوارد الأصلي إلى (تم الرد / Replied).
END

## 8. خطة مراحل التنفيذ التقني وإدارة المشروع (7-Phase Roadmap)

| المرحلة | المسمى التقني | المخرجات الرئيسية والتسليمات | معيار القبول والاختبار (UAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | البنية التحتية والبيئة السحابية | تهيئة Firebase التوثيقي، إعداد مستودع التخزين المنفصل، وضبط بيئات العمل والمفاتيح. | نجاح الاتصال المشفر بين واجهات النظام ومستودعات التخزين دون أي أخطاء. |
| 2 | قواعد البيانات ومحرك التكويد الذري | بناء الجداول الستة، ضبط قواعد الأمان، وبرمجة المعاملة الذرية لحجز العدادات. | محاكاة حفظ متزامن لطلبين في نفس اللحظة واستحالة تكرار الرقم المرجعي. |
| 3 | بوابة الأمان وإدارة المستخدمين | واجهة تسجيل الدخول الإلزامية، شاشة تحكم الأدمن لإنشاء الموظفين، وحراس المسارات. | منع أي تسجيل خارجي، وانعكاس صلاحيات الأدوار (RBAC) فورياً على الواجهة. |
| 4 | محرك الوارد وسير العمل الداخلي | شاشة تسجيل الوارد، فحص منع تكرار الرقم الخارجي، ورفع المستندات، وشجرة التوجيه. | رفع ملفات PDF بنجاح، وتلقي المهندس المعني إشعاراً بالمهمة وتاريخ استحقاقها. |
| 5 | محرك الصادر والاعتمادات الرسمية | واجهة المسودات، الربط بالوارد السابق، دورة اعتماد المدير، وتوليد الرقم النهائي. | انتقال الخطاب من مسودة إلى معتمد وحجز الرقم وتجميد السجل من أي تعديل. |
| 6 | البحث الشامل والأرشفة والمؤشرات | سجل المراسلات المركزي، الفلاتر المتعددة، عارض المستندات الداخلي، ولوحة القيادة. | استرجاع أي خطاب وعرض شجرة المراسلة التعاقدية في زمن يقل عن ثانيتين. |
| 7 | تحزيم التطبيق والاختبار الميداني | بناء نسخة الويب والتطبيق الموجه للهواتف مع قفل الجلسات التلقائي وتدريب الفريق. | تشغيل المنظومة بنجاح على مشروع استشاري تجريبي لمدة أسبوعين واستقرار الأداء. |

تم إعداد هذه الوثيقة كدليل تنفيذي شامل ومعياري لبناء نظام الصادر والوارد المؤسسي.